附件1：

鄂尔多斯市绿色施工工程评价管理办法

（试行）

第一章	总 则

第一条  为全面落实科学发展观，加强工程建设过程中绿色施工管理，推进我市建筑业协调、健康、可持续发展，根据住房和城乡建设部《绿色施工导则》、《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）、《建筑工程绿色施工评价标准（GB/T 50640-2010）等有关推行绿色施工的政策和要求，结合我市建筑工程施工特点，因地制宜推进建筑工地绿色施工工作，制定本办法。

第二条  本办法所称绿色施工工程必须满足绿色施工技术要求，符合鄂尔多斯市建筑工程绿色施工工地验收评价标准，达到节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染，实现技术创新与增效、实施绿色可发展理念的工程项目。

第三条  开展绿色施工工程评价活动本着自愿申报、公平、公正、公开，遵循行业推进、企业申报、先行试点、总结提高、逐步提高和严格过程监管与评价验收标准的原则。

第二章	申报条件

第四条  绿色施工工程的申报条件

1.申报的工程项目，应是工程开工手续齐全，已列入当年开工计划，且房屋建筑工程面积不低于8000平方米，市政、路桥等其他工程合同额不低于2000万元的在建工程；（偏远旗区可适当放宽条件，但房屋建筑工程面积应不低于7000平方米，市政、路桥等其他工程合同额应不低于1500万元。）

2.申报的工程应是以施工总承包单位为主，建设、设计、施工、监理等相关单位共同参与，且均同意申报；

3.申报的工程应是房屋建筑、市政设施、路桥、水利水电等土木工程建设项目；

4.工程项目应能自始至终做好开工前后水、电、煤、油各种材料等各项资源、能源消耗数据的原始记录；

5.申报工程应积极推行住建部十项新技术或有自主创新技术的工程。

第三章	申报程序

第五条  申报绿色施工工程评价的程序

1.申报单位填写《鄂尔多斯市绿色施工工程评价申报表》（附件2）及绿色施工组织设计和施工方案、施工合同、

施工许可证手续；

2.提供符合住房和城乡建设部《绿色施工导则》等相关文件规定的绿色施工组织设计和施工方案电子版及纸质版一式两份，经申报单位盖章后，递送至鄂尔多斯建筑业协会综合办公室；

3.鄂尔多斯建筑业协会秘书处按申报条件对申报材料的真实性、完整性进行初审，并对初审合格的项目组织相关专家进行评议并确认立项，符合条件列为鄂尔多斯市绿色施工工程，发文公布并监督实施；

4.绿色施工工程的评审工作分两个阶段进行核查，一是在主体施工时进行现场查验，二是主体竣工后依据申报资料评审。评审专家必须认真核查绿色施工工程承建单位报送的申报资料，并按专家实地查验施工现场的情况，实事求是地提出评审意见。

第四章  评价

第六条 绿色施工工程申请过程检查的条件

1.主体结构施工尚未完成的在建工程;

2.过程检查按《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）进行；

3.过程检查和验收评价人员从鄂尔多斯建筑业协会专家库抽选，且同一个专家组对同一个申报工程项目的检查验收全过程负责。

第七条 提出评审验收申请的绿色施工工程承建单位应提交以下评审资料：

1.申报单位向鄂尔多斯建筑业协会提交《鄂尔多斯市绿色施工工程过程检查申请表》（附件3）;

2.绿色施工工程综合报告(PPT)，内容应包括工程进展情况、绿色施工策划及实施情况、企业检查情况、目标实现情况、创效与技术创新情况等;

3.工程项目绿色施工影响因素分析资料;

4.《鄂尔多斯市绿色施工工程过程成果量化统计表》（附件4）;

5.《鄂尔多斯市绿色施工工程过程检查评价表》（附件5）；

6.要素过程记录（附件7）及影像资料；

7.绿色施工组织设计、绿色施工方案；

上述文字性的书面资料装订成册一套，并提供电子版。

第八条  现场检查流程

1.听取施工单位绿色施工工程实施情况的汇报;

2.现场检查绿色施工工程实施情况;

3.查验资料;

4.与业主和监理座谈了解绿色施工情况;

5.专家讲评;

6.提交专家评价意见（过程检查意见书）。

第九条 绿色施工示范工程评审的主要内容

1.提供的评审资料是否完整齐全；

2.是否完成了申报实施方案中提出的绿色施工的全部内容；

3.绿色施工中各有关主要指标是否达标；

4.绿色施工采用新技术、新工艺、新材料、新设备等创新点对工程质量、工期、效益的影响。

- 第十条 绿色施工工程过程检査未能通过的项目，限期整改，经复检仍不通过者取消绿色施工工程。

第五章 评审验收

第十一条  鄂尔多斯市绿色施工工程申请验收条件

1.房建工程主体结构完工（申报时包含装饰装修工程的应在申报工作量全部完成后申请验收），市政、路桥等其他工程完成90%以上;

2.验收除按《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010）评价外，将一并对技术创新与创效情况进行验收;

3.申报单位向鄂尔多斯建筑业协会提交《鄂尔多斯市绿色施工工程验收申请表》（附件3），并填写《鄂尔多斯市绿色施工工程验收成果量化统计表》（附件4）。

第十二条  绿色施工工程验收采用会议集中验收和现场抽査验收两种方式

1.会议集中验收：每年年底一次，由鄂尔多斯建筑业协会将初验结果和申请验收材料汇总，组织专家对符合验收条件的工程进行验收；

2.现场验收：对过程检查中发现的较好和较差项目，鄂尔多斯建筑业协会组织现场抽查验收。

第十三条  验收资料要求

1.《鄂尔多斯市绿色施工工程验收申请表》（附件3）;

2.《鄂尔多斯市绿色施工工程验收成果量化统计表》（附件4）；

3.《鄂尔多斯市绿色施工工程过程检查意见书》（附件5表4）(复印件)；

4.建设单位、设计单位、监理单位会签的地基与基础工程、主体结构工程质量验收证明(复印件);

5.绿色施工工程验收总结报告;

6.技术创新与创效资料;

7.绿色施工工程验收汇报资料 PPT（本项只提供电子版）。

以上材料整理成册，报送一份至鄂尔多斯建筑业协会，并提供电子版。

- 第十四条  验收评审实行专家组记名投票，通过验收的工程必须专家组全部成员同意，评审意见形成后，由评审专家组组长会同全体成员共同签字生效。

第十五条  绿色施工工程项目评价按绿色施工综合得分分为优良、合格和不合格三个等级。

第六章	组织与检查

第十六条 鄂尔多斯建筑业协会负责鄂尔多斯市绿色施工工程的目标确定和实施过程检查，以及应用成果的验收评价推广等工作，并组织专家对绿色施工工程进行不定期检查，施工单位项目经理、技术负责人、业主、监理及申报单位绿色施工负责人参加检查。

第十七条  承建绿色施工工程的项目部要认真落实绿色施工方案，强化过程管理，使其成为工程质量优、科技含量高、环境效益好的样板工程。

第七章	授予

第十八条  通过评审验收合格的绿色施工工程，报鄂尔多斯市住房和城乡建设局征求意见后，向社会公示，并由鄂尔多斯建筑业协会适时召开表彰会议，颁发“鄂尔多斯市绿色施工工程”证书、奖牌（杯）。

第十九条  “鄂尔多斯市绿色施工工程” 荣誉称号，自公布之日生效。对获奖企业可予以在企业升级、增项、工程招投标、政策扶持等方面给予一次性鼓励或适当的物质奖励，可计入建筑业企业诚信记录。

第二十条  鄂尔多斯建筑业协会向内建协推荐申报自治区级绿色施工工程，从近期列入鄂尔多斯市绿色施工工程项目中优选。

第二十一条  已被批准列为绿色施工工程的项目，有下列情况之一的，经核实后不授予或取消其绿色施工工程称号，并予以公告。

1.发生《生产安全事故报告和调查处理》（国务院令第493号）规定的较大事故及以上等级的质量、安全事故；

2.不符合国家、自治区和鄂尔多斯市产业政策，使用国家主管部门或行业明令禁止使用或者淘汰的材料、技术、工艺和设备；

3.转包或者违法分包；

4.违反建筑法律法规，被有关执法部门处罚；

5.发生过群体传染病、食物中毒等责任事故。

第八章  评价工作要求

第二十二条  评价专家要以严肃、认真、高度负责的态度进行评价工作，评审时遵循客观、实事求是、公正的原则。

第二十三条  评价专家不得收受礼品、纪念品、现金、有价证券、支付凭证等。

第二十四条  评价专家不得参与申报单位组织的宴请、旅游、娱乐及与评价无关的活动。

第二十五条  评价专家实行回避制度，不得参与本单位申报工程的评价。

第二十六条  对违反本办法中评价工作要求的专家，取消本次评价资格，且两年内取消参与鄂尔多斯建筑业协会各类奖项的评价资格。

第九章	附 则

第二十七条  本办法由鄂尔多斯建筑业协会负责解释。

第二十八条  本办法自发布之日起施行。